## Slide 2
Code | Indicateur | Définition | Seuil (2G, 3G, 4G)
DR1 | Nombre d’indisponibilité d’une station de base | Nombre de fois qu’une même station de base est restée indisponible pour une durée d’au moins une heure pendant les 30 derniers jours. | ≤ 2
DR2 | Délai d’indisponibilité d’une station de base | Délai d’indisponibilité par jour d’une même station de base quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. | ≤ 3H
REUNION GESTION DES INCIDENTS
Définition DR1/DR2

## Slide 3
REUNION GESTION DES INCIDENTS
Cas de violation DR1
AOUT
27
8
1
TDR1= 1 DR1
CAS DE VIOLATION DR1 /AOUT 2026 |  |  | 
SITE NAME | COUNT | REGION | CAUSES
DJIYEGA | 3 | SAVANES | PANNE DU SYSTÈME MODULE / ZONE ROUGE

## Slide 4: REUNION GESTION DES INCIDENTS DR2 TREND
Nbr DR2 = 18
Moyenne =4,5

## Slide 5: REUNION GESTION DES INCIDENTS DETAIL DR2
CAS DE VIOLATION DR2 03-08-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4DR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N° | Numero ticket | Site parent | Site Name | Site ID | Alarm Time | DUREE | Catégorie | CAUSE | ROOT CAUSE | POINT BLOQUANTS | Cancel Time | OBSERVATION | DR2
1 | TT-DT260803-0004-RES | FARENDE | FARENDE | KAR-028 | 03-08-2026 02:24:00 | 06:20:00 | ENERGIE | AVARIE GE | BATTERIES ATELIER SOLAIRE DECHARGEES/AVARIE GE/GE ALARME | RESPECT NORME SURETE | 03-08-2026 08:44:00 |  | OUI
2 | TT-DT260803-0004-RES | FARENDE | KIDJAN-LANDA | KAR-170 | 03-08-2026 02:24:00 | 06:20:00 | ENERGIE | AVARIE GE | BATTERIES ATELIER SOLAIRE DECHARGEES/AVARIE GE/GE ALARME | RESPECT NORME SURETE | 03-08-2026 08:44:00 |  | OUI
3 | TT-DT260803-0036-RES | NYILE | NYILE | PLA-127 | 03-08-2026 18:32:00 | 04:50:00 | TRANS FH-FIELD O | CARTE MPR HS | CARTE MPR HS/DYSFONVTIONNEMENT DU MPR | N/A | 03-08-2026 23:22:00 |  | OUI
4 | TT-DT260803-0044-RES |  | AMOU-OBLO | PLA-116 | 03-08-2026 18:36:00 | 03:52:00 | TRANS FH-FIELD O | INSTABILITÉ TRANSMISSION | PANNE INTERCO MPR-SBTS | N/A | 03-08-2026 22:28:00 |  | OUI

## Slide 6: REUNION GESTION DES INCIDENTS DETAIL DR2
CAS DE VIOLATION DR2 04-08-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4DR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N° | Numero ticket | Site parent | Site Name | Site ID | Alarm Time | DUREE | Catégorie | CAUSE | ROOT CAUSE | POINT BLOQUANTS | Cancel Time | OBSERVATION | DR2
1 | TT-DT260804-0052-RES |  | FIOVI | LOM-214 | 04-08-2026 09:42:00 | 10:25:00 | PROJET | WORK ORDER | WORK ORDER | N/A | 04-08-2026 20:07:00 | WO-DT-20260804_01 : BASCULEMENT DES EQUIPEMENTS FIELD ET ENERGIE SUR LE NOUVEAU PYLONE | OUI
2 | TT-DT260804-0053-RES |  | AGBELIKO | LOM-323 | 04-08-2026 18:47:00 | EN COURS | ENVIRONNEMENT | SURCHAUFFE DE L'OLT | SURCHAUFFE DE L'OLT | N/A |  | TRANS FTTM PORTE PAR L'OLT ZANGUERA2 | OUI

## Slide 7: REUNION GESTION DES INCIDENTS DETAIL DR2
CAS DE VIOLATION DR2 05-08-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 DR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N° | Numero ticket | Site parent | Site Name | Site ID | Alarm Time | DUREE | Catégorie | CAUSE |  | POINT BLOQUANTS | Cancel Time | OBSERVATION | DR2
1 | TT-DT260804-0053-RES |  | AGBELIKO | LOM-323 | 04-08-2026 18:47:00 | 18:39:00 | ENVIRONNEMENT | SURCHAUFFE DE l’OLT | SURCHAUFFE DE l’OLT | N/A | 05-08-2026 13:26:00 |  | OUI
2 | TT-DT260805-0002-RES |  | KPETSOU | MAR-085 | 05-08-2026 02:32:00 | 03:43:00 | ENERGIE | AVARIE GE | BATTERIES ATELIER SOLAIRE DECHARGEES/AVARIE GE | N/A | 05-08-2026 06:15:00 |  | OUI
3 | TT-DT260805-0012-RES | PAGOUDA | PAGOUDA | KAR-033 | 05-08-2026 09:30:00 | 08:08:00 | PROJET | WORK ORDER | WORK ORDER | N/A | 05-08-2026 17:38:00 | WO-DT-20260210_04:SWAP DES LIAISONS FH DANS LE CADRE DU PROJET | OUI
4 | TT-DT260805-0012-RES | PAGOUDA | BOUFALE | KAR-101 | 05-08-2026 09:30:00 | 08:08:00 | PROJET | WORK ORDER | WORK ORDER | N/A | 05-08-2026 17:38:00 | WO-DT-20260210_04:SWAP DES LIAISONS FH DANS LE CADRE DU PROJET | OUI
5 | TT-DT260805-0012-RES | PAGOUDA | PAGOUDA-KAGNISSI | KAR-108 | 05-08-2026 09:30:00 | 08:28:00 | PROJET | WORK ORDER | WORK ORDER | N/A | 05-08-2026 17:58:00 | WO-DT-20260210_04:SWAP DES LIAISONS FH DANS LE CADRE DU PROJET | OUI
6 | TT-DT260805-0012-RES | PAGOUDA | SOLA | KAR-045 | 05-08-2026 09:30:00 | 08:08:00 | PROJET | WORK ORDER | WORK ORDER | N/A | 05-08-2026 17:38:00 | WO-DT-20260210_04:SWAP DES LIAISONS FH DANS LE CADRE DU PROJET | OUI
7 | TT-DT260805-0080-RES |  | GBANKONE | SAV-101 | 05-08-2026 18:17:00 | EN COURS | TRANS FH-FIELD O | CARTE MSS E HS | CARTE MSS E HS | RESPECT NORME SURETE | N/A |  | OUI

## Slide 8: REUNION GESTION DES INCIDENTS DETAIL DR2 JEUDI
S =18 DR2 | DR2 | %
PROJET | 9 | 50%
TRANS FH-FIELD O | 4 | 22%
ENERGIE | 3 | 17%
ENVIRONNEMENT | 2 | 11%
TOP RECCURENT CAUSE ( 18) |  | 
WORK ORDER | 9 | 50%
AVARIE GE | 3 | 17%
SURCHAUFFE DE L'OLT | 2 | 11%
CARTE MPR HS | 2 | 11%
CAS DE VIOLATION DR2 06-06-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 DR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N° | Numero ticket | Site parent | Site Name | Site ID | Alarm Time | DUREE | Catégorie | CAUSE | ROOT CAUSE | POINT BLOQUANTS | Cancel Time | OBSERVATION | DR2
1 | TT-DT260805-0071-RES | PAGOUDA | BOUFALE | KAR-101 | 05-08-2026 19:22:00 | 13:41:00 | PROJET | WORK ORDER | WORK ORDER | N/A | 06-08-2026 09:03:00 | WO-DT-20260210_04:SWAP DES LIAISONS FH DANS LE CADRE DU PROJET | OUI
2 | TT-DT260805-0072-RES | PAGOUDA | PAGOUDA | KAR-033 | 05-08-2026 19:22:00 | 13:41:00 | PROJET | WORK ORDER | WORK ORDER | N/A | 06-08-2026 09:03:00 | WO-DT-20260210_04:SWAP DES LIAISONS FH DANS LE CADRE DU PROJET | OUI
3 | TT-DT260805-0073-RES | PAGOUDA | PAGOUDA-KAGNISSI | KAR-108 | 05-08-2026 19:22:00 | 13:41:00 | PROJET | WORK ORDER | WORK ORDER | N/A | 06-08-2026 09:03:00 | WO-DT-20260210_04:SWAP DES LIAISONS FH DANS LE CADRE DU PROJET | OUI
4 | TT-DT260805-0074-RES | PAGOUDA | SOLA | KAR-045 | 05-08-2026 19:22:00 | 13:41:00 | PROJET | WORK ORDER | WORK ORDER | N/A | 06-08-2026 09:03:00 | WO-DT-20260210_04:SWAP DES LIAISONS FH DANS LE CADRE DU PROJET | OUI
5 | TT-DT260805-0080-RES |  | GBANKONE | SAV-101 | 05-08-2026 18:17:00 | 13:24:00 | TRANS FH-FIELD O | CARTE MPR HS | PANNE MPR/CARTE MSS E HS | RESPECT NORME SURETE | 06-08-2026 07:41:00 | N/A | OUI

## Slide 9: RAPPORT GESTION DES INCIDENTS Aperçu global et comparatif des tendances DR2

## Slide 10
YAS Togo / DT / DOC / iSOC / GDI
MERCI